徐州市建设工程项目

竞争性谈判文件

工程名称：徐州市第一人民医院新址搬迁工程（二期）

建 设 单位： 徐州市第一人民医院

一、工程概况：

1、工程名称：徐州市第一人民医院新址搬迁工程（二期）。

2、工程地点：徐州市铜山区大学路269号（新院址西部）。

3、工程规模：总建筑面积约11060平方米,包括核医学综合楼（框架三层，建筑面积约4814平方米）、全科医生培训楼（框架五层，建筑面积约6249平方米） 合同估算价为3500万元。

4、委托监理的范围：土建、安装、装饰装修及附属工程等施工阶段全过程监理，(对工程进行 “三控制、两管理、一协调、安全管理、大气污染控制管理”）。

5、要求工期：施工阶段监理服务期为施工合同工期×1.1（自开工起约15个月）。

6、计划开工时间：2020年3月

7、建设单位提供的现场监理办公条件：提供办公室一间，其它生活、交通、通讯方面条件及费用由中标人自理。

二、  基本要求：

1、参加竞标申请人资质类别和等级：具有房屋建筑工程甲级监理资质；

2、拟派总监理工程师资质等级：房屋建筑工程专业国家注册监理工程师（必须是在本企业注册）；

3、项目监理组成人员不少于6名。其中：除按本项目要求配备1名国家注册监理工程师外，还必须配备省级及以上注册安装专业监理工程师1名，土建及安装监理员计4名。配备的其他监理员应满足不同施工阶段监理工作的需要。

4、申请人已在“徐州市建筑市场企业信用信息库”备案。

5、企业近三年承担过类似工程的施工任务（类似工程是指：一般公共建筑，框架结构，单体建筑面积不小于5000平方米）；

6、总监理工程师无在建工程。

三、谈判

（一）谈判须知

1、竞争性谈判文件报送地点：徐州市第一人民医院新址迁建工程项目部（市第一人民医院行政办公楼六楼）朱工，电话：15996880655

2、竞争性谈判文件报送截止时间：2020年3月10 日下午5：00

（二）、竞争性谈判程序：

鉴于当前疫情防控形势，本次竞争性谈判不集中谈判，由参加企业分别报送谈判文件（含报价、资料及相关服务承诺等），评审小组对文件综合评审（如有疑问，可电话问询），评审结果通知参加单位。

1、报价前参加单位应就谈判文件中有关问题向我方问询，我方均予以澄清，投标方应慎重报价。

2、除特别声明之外，参加报价谈判的投标方将被视为已接受了本文件的全部条款。

3、中标方的确定：评审小组分别对各方的竞争性谈判文件涉及的安全、技术、工期等问题及价格和服务承诺等内容进行综合评审打分，根据投标方的综合得分确定中标方。

（三）评分办法：本工程采用综合评估法，评分标准为：

a、报价                     50分

b、监理人员配备             15分

c、监理大纲                 15分

d、总监理工程师资历及业绩   15分

e、投入的检测仪器设备        5分

评分细则

1、报价

（1）投标报价

投标人的投标报价（B值）应在发改价格（2007）670号规定的“施工监理服务收费基准价”60.36万元≤B≤90.55万元范围内报价（按工程造价约3500万元计算，含安全监理费）。

（2）评分办法：

投标人投标报价最低者得满分50分，但超出发改价格（2007）670号规定的“施工监理服务收费基准价”范围内报价的不再参与评标；其余投标人的投标报价与最低投标报价相比较每高于1％减3分，在扣分时用同比例法取值，小数点后保留两位。

2、监理人员配备及类似业绩

配备的监理人员合理且专业为本工程主导专业并且有上岗证，本工程要求国家级注册监理工程师或省级注册监理工程师不少于2名，土建工程专业监理工程师不少于1名，安装专业监理工程师不少于1名，监理人员总数不少于5名。该项可根据监理人员职称、学历、类似工作经历以及个人业绩进行综合打分，最高可打10分，最低不少于3分。

本工程规模约3500万元，配备的监理人员中监理过类似工程（类似工程是指单体建筑面积≥5000平方米）的，每有一项加1分，最高为5分。

3、监理大纲

（1）项目目标、范围、任务和依据明确、具体，符合招标文件要求，最高可打5分，最低不少于2.5分。

（2）项目监理组织形式合理、结构清晰、人员责任明确，最高可打4分，最低不少于1.6分。

（3）质量控制措施得力，最高可打2分，最低不少于1分。

（4）进度控制措施得力，最高可打1分，最低不少于1分。

（5）安全控制措施得力，最高可打2分，最低不少于1分。

（6）大气污染控制措施得力，最高可打1分，最低不少于0.5分。

以上五项如有缺项该项不得分。

4、总监理工程师资历及业绩

总监具有房屋建筑工程国家级注册监理工程师资格的，得5分；总监具有房屋建筑工程省级注册监理工程师资格的，得3分。参考总监工程师的职称、学历、工作经历、业务水平、管理能力、取得的实绩、受过的奖惩、社会评价等，该项最高可打10分，最低不少于5分。

5、计划投入的检测设备

投入的检测设备配置基本满足本工程检测要求的不少于3分；配置的设备齐全，完全满足本工程检测要求的最高得5分。

前述五项计分项目中，前一项为客观分，由评委按评分标准集体认定；后四项为主观分，由评委按评分标准各自独立进行打分。评标时，评标委员会应先对投标文件进行符合性评审，对通过符合性评审的投标文件，评委在打分时应先打主观分再打客观分。主观分记分汇总时应去掉一个最高分、去掉一个最低分后的算术平均值为该项得分，每项得分均按四舍五入保留至小数点后两位，各项得分合计为投标人最终得分。某评委某项打分未按评分标准进行打分的，该评委该项打分无效。

6、业绩证明材料：

投标人必须出示我市行政区域内工程的市级获奖证明材料及监理合同，或其所获得的国家级奖项、鲁班奖、扬子杯证明材料及监理合同以备核查。

7、投标人所监理的工程项目的业绩认定依据是以下证明材料：

各项获奖证明文件原件,各项证明材料的有效期是指从发证或发文之日起至开标之日止。省级及以上证明材料有效期为2年，市级证明材料有效期为1年。

- 提交的文件资料

（一）应提交的资料

1、投标方的企业法人营业执照副本原件或复印件盖章。

2、法定代表人授权委托书（原件）及授权代表身份证复印件。

3、企业资质证书及项目负责人资格或职称证书原件或复印件盖章。

4、监理大纲。

5、监理人员配备一览表

6、企业及总监近四年承担过类似工程业绩资料（以中标通知书或施工合同<协议>为准，含分包协议）。

（二）、文件资料的密封与份数

1、将竞争性谈判文件的正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、所有封袋上都应注明竞标人、竞标标的名称。

3、竞争性谈判文件应装订成册，并装入封袋，封袋封口处必须由报价人授权代表印章或签字。

4、竞争性谈判文件正本一份，副本二份。

5、谈判组织机构不接受未按上述规定提交正、副本的竞争性谈判文件；符合上述规定的竞争性谈判文件一律不予退还。

五、合同补充条款

1、付款方式：完成监理合同签订，监理部进场支付合同款的10%；开工后每三个月支付合同款的20%；监理费付至80%后暂停支付，待工程竣工验收合格后，一个月内一次性付清。

2、由于非监理人原因造成工期拖延时，拖延三个月以内的，监理费不调整，超过三个月的，双方另行协商补偿监理费具体事宜。

3、工程变更和签证

牵涉设计变更和签证单的签字，监理人的总监工程师签字后应在24小时内送交委托人工地代表核准。其中，涉及到费用增加的签证单，监理人应在签字前通知委托人的工地代表，确认是否需要征得委托人同意，否则，因监理人签证所发生的增加费用，委托人将不予认可。由此产生的经济或者其它任何纠纷，将由监理人自行处理并承担责任。

对于承包人提交的现场签证资料，监理人必须根据施工合同、招标文件、投标文件进行认真审核后，确认是否属于需要签证的内容；监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行审核、现场复核就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，每发现 1次按1000元扣除其监理费用。对签证错误有可能给委托人造成直接经济损失5万元（含5万元）以上的，每发现 1次按5000元扣除其监理费用。

对承包人提交的施工方案、设计变更，监理人对其中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符、会引起委托人投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核、不进行优化就给予同意，被审查发现后，除必须限期改正外，每发现 1次按3000元扣除其监理费用。

4、监理人的人员变更及擅自离岗

监理人员必须持证上岗，未经委托人和监管方同意不得更换投标文件中列出的人员。否则，委托人有权按监理员5000元/人次，专业监理工程师20000元/人次，总监理工程师50000元/人次扣除其监理费用。

监理人派出的监理人员在工作时间内或者监理规程规定必须在现场的时间内，未经委托人代表批准擅自离开施工现场的，委托人有权按下列标准扣除其监理费用：

4～8小时的，按500元/人次；

8～48小时的，按2000元/人次；

超出48小时的按更换人员标准处罚。

5、对于工程施工承包人每次进场材料，监理人不进行检查和登记；对已进场的材料，监理人不按有关规定及时进行抽查、送检，如由此出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，每发现 1次按1000元扣除其监理费用。若出现质量事故或经济损失一次10万元以上的，每发现 1次按5000元扣除其监理费用。造成重大质量安全事故（按国家规定界定），委托人视情况部分或全部解除合同，同时，不免除追究当事人和监理人的法律责任。

6、安全文明施工和大气污染防控

1）、对于工程施工承包人未按投标书和有关规定组建现场安全管理机构，组建的现场安全管理机构人员不到位、擅自离场；配备的管理人员不符合执业资格要求，工作能力、工作态度存在严重不足，监理人不进行检查、督促、处理，又不向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外，每发现 1次按2000元扣除其监理费用。

2）、工程施工承包人没有按投标承诺做好安全文明施工措施和大气污染控制措施，没有按有关规定做到安全生产、文明施工、控制污染，没有办理安全监督手续，监理人未及时发现、不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外， 每发生一次，按2000元扣除其监理费用。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，每发现 1次按2000元扣除其监理费用。情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。因监理人责任造成安全事故，监理人应承担严重违约责任，同时，扣减该安全事故分部工程的双倍监理报酬，监理人应赔偿委托人的实际损失；情节严重的，委托人有权提出解除合同，并有权要求监理人赔偿委托人由此遭受的经济损失。

7、加强工程建设中的廉政建设。签订《工程监理廉政责任书》，并严格执行。

报价文件格式

附件一：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

我        （姓名）系                        （投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）

（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加              工程的监理投标。授权代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权，特此委托。

代理人：            性别：       年龄：

投标人（法人印章）：

法定代表人（印章）：                         年    月    日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

附件二：

投  标  书

：

（一）根据已获取的                             工程建设监理的招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，我单位经考察现场和研究竞争性谈判文件后，对             （工程名称）做出监理费报价如下：施工阶段监理费为                    万元。

（二）质量控制达到                           。

（三）工期控制在                             日历天内。

（四）我单位将严格按监理人员执业守则，按国家相关法律、法规及我方制定的监理规划、细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

（五）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（法人印章）：

法定代表人或代理人（印章）：

年     月     日

附件三：

监理人员一览表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 岗位证号 | 学历 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四：

计划投入的主要检测设备一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |